# ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO – VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

Fecha: Fin de esta sesión
Objetivo de este documento: Servir como contexto completo para continuar el proyecto en un nuevo chat sin perder ninguna decisión técnica.

## 1. Objetivo de esta fase

El objetivo de esta sesión fue cerrar completamente la compatibilidad técnica de Psynthea con los módulos raíz de Synthea, pasando de una validación centrada únicamente en hipertensión a una validación global del parser y del motor de ejecución.

Se decidió dejar de modificar el motor de hipertensión porque las diferencias restantes frente a Synthea eran debidas principalmente a observaciones de bienestar (DALY/QALY/QOLS y wellness) y no a un error funcional del módulo. A partir de ese momento el foco pasó a la compatibilidad de todos los módulos clínicos.

## 2. Auditoría inicial

Se ejecutó una auditoría estática de compatibilidad de módulos.

Resultado:
- 85 módulos raíz detectados.
- 83 compatibles.
- 2 incompatibles inicialmente:
  • gallstones
  • sore_throat

Posteriormente se desarrolló un smoke test runtime para comprobar no solo el parser sino también la ejecución completa.

## 3. Desarrollo del smoke test

Se creó un runner específico que:
- descubre automáticamente todos los módulos raíz;
- ejecuta cada módulo individualmente;
- registra parser, runtime y exportación;
- almacena stdout/stderr;
- genera evidencia JSON reproducible;
- soporta reanudación mediante --resume.

## 4. Primera ejecución

Resultado:
- 85 módulos.
- 82 PASS.
- 3 PARSE_ERROR.

Errores detectados:
1. congestive_heart_failure:
   SetAttribute con value + distribution.
2. gallstones:
   Estado Physiology.
3. sore_throat:
   Active Medication mediante referenced_by_attribute.

Se revisó el código oficial de Synthea para confirmar el comportamiento esperado antes de modificar Psynthea.

## 5. Cambios implementados en Psynthea

5.1 SetAttribute
Se permitió la combinación legacy value + distribution. La distribución mantiene prioridad sobre el valor fijo.

5.2 Active Medication
Se amplió ActiveMedication para soportar referenced_by_attribute además de codes.

5.3 Physiology
Cuando existe alt_direct_transition y no hay motor fisiológico implementado, Psynthea sigue la transición alternativa, igual que Synthea.

## 6. Resultado tras las correcciones

Todos los tests existentes siguieron pasando (17/17).

Los tres módulos conflictivos comenzaron a ejecutarse correctamente:
- congestive_heart_failure
- gallstones
- sore_throat

Se repitió el smoke test completo.

Resultado:
85 PASS
100 % compatibilidad técnica runtime.

## 7. Mejora del smoke test

El script evolucionó a la versión 1.2.

Mejoras:
- activity_classification
- encounter_rows
- clinical_rows
- migración automática de evidencias antiguas
- --resume solo conserva PASS
- reintento automático de fallos
- resumen por actividad
- soporte:
  --source-evidence
  --activity-filter

Esto permite campañas selectivas sin repetir módulos ya analizados.

## 8. Resultados científicos

Primera pasada (3 pacientes):
- CLINICAL_ACTIVITY: 9
- ENCOUNTERS_ONLY: 76

Segunda pasada (50 pacientes solo sobre ENCOUNTERS_ONLY):
- CLINICAL_ACTIVITY: 16
- ENCOUNTERS_ONLY: 60

En total:
- Compatibilidad técnica: 85/85 módulos.
- Módulos con actividad clínica observada: 25.
- Módulos sin actividad clínica exportada en ejecución aislada: 60.

## 9. Hallazgos importantes

- covid19 tarda ~62 s, muy por encima del resto. Debe estudiarse como posible problema de rendimiento.
- Muchos módulos generan únicamente encuentros. Esto NO implica necesariamente fallo: pueden depender de atributos, condiciones previas o módulos desencadenantes.

## 10. Conclusiones

La compatibilidad técnica entre Psynthea y los módulos raíz de Synthea puede considerarse completa.

Los tres problemas reales del parser quedaron resueltos de forma alineada con el comportamiento oficial de Synthea.

El smoke test constituye ahora una evidencia reproducible para el proyecto científico.

## 11. Próxima fase

Objetivo: analizar los 60 módulos restantes para determinar por qué no generan actividad clínica en aislamiento.

Clasificación prevista:
- STANDALONE_STOCHASTIC
- DEPENDENT_ON_ATTRIBUTE
- DEPENDENT_ON_CONDITION
- DEPENDENT_ON_SUBMODULE
- TRIGGER_OR_TREATMENT_MODULE
- ENCOUNTER_ACTIVITY_ONLY

Posteriormente:
1. Ejecutar solo los módulos autónomos con cohortes mayores.
2. Ejecutar módulos dependientes junto a sus precursores.
3. Analizar el rendimiento de covid19.
4. Preparar la evidencia final para la memoria del proyecto.

## 12. Estado del proyecto al cerrar esta sesión

✔ Hipertensión validada.
✔ Compatibilidad parser: completa.
✔ Compatibilidad runtime: 85/85.
✔ Smoke test avanzado implementado.
✔ Evidencias reproducibles generadas.

Siguiente conversación:
Continuar directamente con la auditoría de alcanzabilidad clínica de los 60 módulos ENCOUNTERS_ONLY, sin repetir el trabajo realizado.